**ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ** **Администрация Надеждинского сельского поселения**

|  |
| --- |
|  |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 03.11.2017 № 286

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2018-2022 годы» |

В целях содействия решению вопросов местного значения, вовлечения населения в процессы местного самоуправления, создания благоприятных условий проживания граждан, проведения ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Администрации Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области от 15.08.2013 №187 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, на 2018-2022 годы» согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Омский муниципальный вестник», разместить на Официальном сайте Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района омской области в сети Интернет:http://nadejdino.ru//
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения А.И. Миронова

Приложение №1

к постановлению Администрации Надеждинского сельского поселения

от 03.11.2017 года № 286

Муниципальная программа

«Формирование комфортной городской среды Надеждинского сельского поселения

на 2018-2022 годы»

2017 год

ПАСПОРТ

программы

«Формирование комфортной городской среды Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2018-2022 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | «Формирование комфортной городской среды Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2018-2022 годы» |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области |
| Исполнители мероприятий программы  Участники мероприятий программы | 1. Администрация Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области  2. Граждане, их объединения; заинтересованные лица; общественные организации; подрядные организации. |
| Срок реализации программы | 2018 – 2022 год |
| Цель программы | 1. Проведение муниципальной политики, направленной на повышение качества и комфорта городской среды на территории Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.  2. Реализация участия общественности, граждан, заинтересованных лиц в муниципальной программе для совместного определения развития территории, выявления истинных проблем и потребностей людей.  3. Повышение уровня благоустройства придворовых территорий МКД, развитие территорий общего пользования муниципального образования. |
| Задачи программы | 1. Проведение ремонта и обеспечение комплексного благоустройства территорий общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов (МКД) и социально значимых мест массового пребывания людей.  2. Обеспечение формирования единого облика, эстетического состояния территории муниципального образования.  3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования муниципального образования. |
| Перечень основных мероприятий | 1. Проведение ремонта и благоустройства территорий общего пользования и подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов (МКД).  2. Благоустройство дворовых территорий МКД. |
| Объемы и источники финансирования программы в целом и по годам ее реализации | Общие расходы на реализацию программы составят 860 000,00 рублей, в т.ч. по годам:  2018 год - 150 000,00 рублей;  2019 год - 170 000,00 рублей;  2020 год – 180 000,00 рублей;  2021 год – 180 000,00 рублей;  2022 год – 180 000,00 рублей.  Из общего объема расходы бюджета Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 860 000,00 рублей, в т.ч. по годам:  2018 год - 150 000,00 рублей;  2019 год - 170 000,00 рублей;  2020 год – 180 000,00 рублей;  2021 год – 180 000,00 рублей;  2022 год – 180 000,00 рублей.  Из общего объема расходы областного бюджета составят: 0,00 рублей;  Из общего объема расходы федерального бюджета составят 0,00 рублей.  Объемы финансирования будут уточняться при формировании бюджета муниципального образования |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Выполнение мероприятий программы позволит к концу 2022 года обеспечить:  1. ремонт подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов (МКД).  2. ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенных пунктов.  3. повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств на проездах к дворовым территориям многоквартирных домов  4. Благоустройство дворовых территорий МКД. |
| Целевые индикаторы программы | 1. доля отремонтированных дворовых территорий, (%);  2. доля населения, проживающего в МКД с благоустроенными дворовыми территориями, (%). |

**1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в муниципальном образовании**

Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования является повышения уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей муниципального образования.

Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

Для целей программы «Формирование комфортной среды» используются следующие понятия:

- Благоустройство дворовой территории - комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

- Элементы благоустройства территории - декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, используемые как составные части благоустройства.

- Объекты благоустройства территории - территории муниципального образования, на которых осуществляется деятельность по благоустройству: площадки, дворы, кварталы, функционально-планировочные образования, территории административных округов и районов городских округов, а также территории, выделяемые по принципу единой градостроительной регламентации (охранные зоны) или визуально-пространственного восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей территорией и застройкой), другие территории муниципального образования.

В муниципальном образовании насчитывается 4 многоквартирных дома.

Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованными местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) составляет 4 многоквартирных дома.

Большинство жилых домов введено в эксплуатацию в 80 годах прошлого столетия и внутриквартальные дороги и проезды, расположенные в жилой застройке, не соответствует технологическим, эксплуатационным требованиям. Благоустройство территории муниципального образования представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах населенного пункта.

Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях.

В целях повышения комфортности проживания населения в муниципальном образовании реализуются мероприятия, направленные на благоустройство дворовых территорий, а именно:

- дворовые территории обустроены тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, установлены детские площадки.

Результаты обследований дворовых территории показали, что пришло в негодность асфальтобетонное покрытие внутри дворовых проездов и тротуаров. В большинстве дворов отсутствует необходимый набор МАФ и обустроенные детские площадки. Отсутствуют специально оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зеленой зоне.

Реализация программы позволит повысить комфортность проживания жителей поселения, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве внутридворовых территорий, повысить уровень и качество жизни жителей поселения.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

При реализации программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

- финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета поселения.

В таком случае программа подлежит корректировке.

**2. Цель и задачи программы**

1) Проведение муниципальной политики, направленной на повышение качества и комфорта городской среды на территории Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.

2) Реализация участия общественности, граждан, заинтересованных лиц в муниципальной программе для совместного определения развития территории, выявления истинных проблем и потребностей людей.

3) Повышение уровня благоустройства придворовых территорий МКД, развитие территорий общего пользования муниципального образования.

**3. Срок реализации настоящей программы**

Реализация программы предусмотрена на 2018-2022 год.

**4. Описание входящих в состав программы основных мероприятий**

Основу программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для маломобильных групп населения.

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана настоящая программа, в которой предусматривается целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий МКД исходя из:

1) минимального перечня работ:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещением дворовых территорий;

- установка скамеек, урн для мусора.

2) дополнительного перечня работ:

- оборудование детских площадок;

- оборудование спортивных площадок;

- устройство автомобильных парковок;

- озеленение территории.

Дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект. Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности маломобильных групп населения.

**5. Объем и источники финансирования программы**

Общий объем финансирования программы составит 860 000,00 руб.

Из общего объема расходы бюджета поселения за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 860 000,00 руб.

Из общего объема расходы бюджета поселения за счет поступлений целевого характера из областного бюджета составят 0,00 руб.

Из общего объема расходы бюджета поселения за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составят 0,00 руб.

**6. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием.**

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования комфортной городской среды» и устанавливает порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

2. Аккумулирование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется на лицевом счете, предназначенном для отражения операций по администрированию поступлений доходов в бюджет, открытом органом Федерального казначейства Администрации Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области в порядке, утвержденном приказом Федерального казначейства от 07.10.2008 г. № 7н «О порядке открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными органами».

3. В Администрацию Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области представляются сведения о сумме софинансирования заинтересованных лиц, механизм расчета сбора средств (с 1 жителя, 1 дома, и т.д.), порядок сбора средств, принятые на общих собраниях собственников многоквартирного дома (далее – МКД).

4. Сбор средств осуществляется после подтверждения участия МКД в конкурсе. Инициативная группа осуществляет сбор средств в соответствии с порядком, определенным на собрании собственников МКД.

5. Поступившие от заинтересованных лиц денежные средства перечисляются уполномоченными лицами инициативной группы в бюджет поселения по следующим реквизитам:

Получатель УФК по Омской области (Администрация Надеждинского сельского поселения),

ИНН 5528025122

КПП 552801001

р/с 40101810100000010000

банк получателя Отделение Омск г. Омск

БИК 045209001

ОКТМО 52644431

КБК 61320705020100000180

Назначение платежа «Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений» с указанием наименования мероприятия.

6. Платежный документ о внесении средств на счет получателя средств передается в бухгалтерию Администрации Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области. Ведомость сбора средств хранится в Администрации Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.

Уполномоченный работник Администрации Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области проверяет и ведет учет поступивших денежных средств для последующего выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД.

7. После выполнения мероприятий по сбору средств софинансирования заинтересованных лиц, Администрация Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, либо уполномоченный орган на основании Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями) вносит в план – график наименование, виды, сроки и стоимость работ, которые будут осуществляться по каждому виду работ.

8. Расходы осуществляются на основании заключенных муниципальных контрактов с организациями на представленные работы и услуги, путем предоставления подтверждающих документов о выполненных работах и услугах.

9. Вся информация о расходовании денежных средств, поступивших из бюджета Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области и в порядке софинансирования заинтересованными лицами, подлежит размещению на официальном сайте Администрации Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.

**7. Описание мероприятий программы и целевые индикаторы выполнения мероприятий программы**

В рамках основного мероприятия «Формирование комфортной городской среды, в том числе благоустройство дворовых территорий» планируется выполнение следующих мероприятий:

1. капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям с. Надеждино (далее – ремонт дворовых территорий);
2. благоустройство дворовых территорий

Целевые индикаторы, характеризующие реализацию указанных мероприятий:

1. увеличение доли отремонтированных дворовых территорий.

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

P1 = A1- B1,

где:

А1 – доля отремонтированных домов территорий от общего количества дворовых территорий в отчетном году (для указанных целей учитываются все дома, которые относятся к многоквартирным в соответствии с требованиями жилищного законодательства), процентов;

В1 – общее количество дворовых территорий в году, предшествующем отчетному году, процентов.

Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются на основании статистических данных Администрации.

1. Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями.

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р2 = А2 / В2 х 100,

где:

А2 – численность населения населенного пункта, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями, единиц;

В2 – общая численность населения населенного пункта, человек.

Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются на основании статистических данных Администрации.

В рамках основного мероприятия «Формирование комфортной городской среды, в том числе благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования Надеждинского сельского поселения» планируется выполнение следующего мероприятия:

1. капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых территорий общего пользования Надеждинского сельского поселения (далее – ремонт наиболее посещаемых территорий);

Целевой индикатор, характеризующий реализацию указанного мероприятия:

1. увеличение доли площади благоустроенных территорий общего пользования Надеждинского сельского поселения.

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

P3 = A3- B3,

где:

А3 – доля общей площади благоустроенных территорий Надеждинского сельского поселения от общей площади территорий Надеждинского сельского поселения процентов;

В3 – общая площадь территорий Надеждинского сельского поселения в году, предшествующем отчетному году, процентов.

Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются на основании статистических данных Администрации.

**8. Ожидаемые результаты реализации программы**

Реализация программы обеспечит достижение следующих ожидаемых результатов:

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД %;

- увеличение доли благоустроенных муниципальных территорий общего пользования %.

В результате реализации программных мероприятий, необходимых для приведения территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, и внутриквартальных проездов в нормативное состояние, обеспечит комфортные условия проживания населения, безопасность движения жителей поселения, беспрепятственный проезд спецтехники, скорой помощи и т.д.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, планируется:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня благоустройства мест массового отдыха людей;

- обеспечение комфортности проживания жителей поселения;

- повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств на придомовых территориях и проездах к дворовым территориям многоквартирных домов.

**9. Описание системы управления реализацией программы**

Исполнителями ответственными за реализацию мероприятий программы в Администрации Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, являются:

- Заместитель Главы сельского поселения, помощник Главы сельского поселения - за реализацию подпрограммы и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий программы, оперативное управление и общий контроль за ходом реализации программы, за формирование отчетности о ходе реализации программы, проведение оценки эффективности реализации программы.

- Специалисты администрации – за полное и своевременное обеспечение выполнения мероприятий программы в рамках своей компетенции.

Соисполнителями, ответственными за реализацию мероприятий программы являются:

- Граждане, их объединения, заинтересованные лица, общественные организации, подрядные организации.

Приложение № 1

к программе

«Формирование комфортной городской среды

Надеждинского сельского поселения

Омского муниципального района

Омской области на 2018-2022 годы»

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) программы

«Формирование комфортной городской среды Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателя |
| 2018 год |
| 1 | Доля отремонтированных дворовых территорий | % | 11,5 |
| 2 | Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями. | % | 6,1 |

Приложение № 2

к программе

«Формирование комфортной городской среды

Надеждинского сельского поселения

Омского муниципального района

Омской области на 2018 год»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий программы

«Формирование комфортной городской среды Надеждинского сельского поселения

Омского муниципального района Омской области на 2018 год»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| Начало реализации | Окончание реализации |
| Задача 1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с законодательством | | | | | | |
| * 1. Основное мероприятие **«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»:**   1.1.1.Мероприятия:  а) Ремонт дворовых проездов  б) Ремонт придомовых территорий  а) Озеленение территории  б) Оборудование автомобильной парковки  в) Установка МАФ  г) Установка освещения дворовой территории  д) Установка скамеек, урн  е) Обустройство пешеходных дорожек и тротуаров  ж) Установка детских  игровых и спортивных площадок | Администрация Надеждинского сельского поселения, | 2018 | 2018 | |  | | --- | | Отремонтированы дворовые проезды, придомовые территории, произведено озеленение и оборудованы пешеходные дорожки и тротуары, автомобильные парковки, установлены детские игровые и спортивные площадки территории многоквартирных домов | | |  | | --- | | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей подпрограммы | | Показатель 1 (Наименование)  Показатель 2 (Наименование) |
| Задача 2. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования с. Надеждино | | | | | | |
| 2.1. Основное мероприятие **«Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования с.Надеждино»:** | Администрация Надеждинского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 Мероприятие «Благоустройство центральной площади с.Надеждино» (ремонт асфальтобетонного покрытия, установка скамеек, урн, декоративных светильников) |  | 2018 | 2018 | Приведение в нормативное состояние общественных территорий | |  | | --- | | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей подпрограммы | | Показатель 1 (Наименование)  Показатель 2 (Наименование) |
| 2.1.2 Мероприятие «Благоустройство площади СДК «Надеждинский» (ремонт асфальтобетонного покрытия, установка скамеек, урн) |  | 2018 | 2018 | Приведение в нормативное состояние общественных территорий | |  | | --- | | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей подпрограммы | | Показатель 1 (Наименование)  Показатель 2 (Наименование) |

Приложение № 3

к программе

«Формирование комфортной городской среды

Надеждинского сельского поселения

Омского муниципального района

Омской области на 2018 год»

План реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | |
| 2017 год | | | |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие № 1  Опубликование для общественного обсуждения проекта программы «Формирование комфортной городской среды Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2018 год» |  | Администрация Надеждинского сельского поселения |  |  |  | + |
| Контрольное событие № 2  Утверждение программы «Формирование комфортной городской среды Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2018-2022 годы» с учетом обсуждения с заинтересованными лицами | |  | | --- | |  | | Администрация Надеждинского сельского поселения |  |  |  | Не позднее 15 ноября 2017 года |

Приложение № 4

к программе

«Формирование комфортной

городской среды Надеждинского

сельского поселения

Омского муниципального района

Омской области на 2018 год»

Перечень

общественных территорий планируемых к благоустройству в рамках программы

«Формирование комфортной городской среды Надеждинского сельского поселения

Омского муниципального района Омской области на 2018 год»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общественной территории | Перечень мероприятий | Целевой показатель | | Ориентировочная стоимость, рублей |
| Ед. изм. | Количество |
| 1 | Центральная площадь с. Надеждино |  |  |  |  |
| 2 | Площадь СДК «Надеждинский» |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

к программе

«Формирование комфортной городской среды

Надеждинского сельского поселения

Омского муниципального района

Омской области на 2018-2022 годы»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

Адресный перечень, подлежащих капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в 2018 году.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Перечень видов работ, планируемых к выполнению |
| 1. **Основной перечень с. Надеждино** | | |
| 1 | ул. Центральная, 17 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов |
| 2 | ул. Центральная,19 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов |
| 3 | ул. Центральная,21 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов |
| 4 | Ул.Новая,1а | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов |

Приложение № 6

к программе

«Формирование комфортной городской среды

Надеждинского сельского поселения

Омского муниципального района

Омской области на 2018 год»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

Адресный перечень подлежащих благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в 2018-2022 годах

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Перечень видов работ, планируемых к выполнению |
| 1. **Основной перечень с.Надеждино** | | |
| 1 | ул. Центральная, 17 | Установка скамеек, урн |
| 2 | ул. Центральная, 19 | Установка скамеек, урн |
| 3 | ул. Центральная, 21 | Установка скамеек, урн |
| 4 | ул. Новая, 1а | Установка скамеек, урн |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды Надеждинского поселения

на 2018 год»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий программы

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации |
| Задача 1 | | | | | | | |
| 1.1. Мероприятия: Разработка проектно– сметной документации на выполнение ремонта дворовых территории МКД |  | | 2018 | 2018 | локально – сметных расчетов | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы | Показатель 1 (Наименование) Показатель 2 (Наименование) … |
| 1.2 Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий МКД |  | | 2018 | 2022 | проведен ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров и парковочных мест площадь отремонтированного дорожного покрытия дворовых территорий МКД, составит \_\_\_\_\_\_\_ кв. м | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы | Показатель 1 (Наименование) Показатель 2 (Наименование) … |
| Задача 2. Устройство малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД | | | | | | | |
| * 1. Мероприятия: Размещение малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД | |  | 2018 | 2018 | \_\_\_\_ малых архитектурных формы | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| Задача 3. Привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД | | | | | | | |
| 3.1 Мероприятия: информирование населения о проводимых мероприятий по благоустройству дворовых территории МКД |  | | 2018 | 2018 | 100 % уровень информирования о мероприятиях по благоустройству дворовых территорий МКД , доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100% | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| Задача 4 проведение ремонта и комплексного обустройства мест массового отдыха | | | | | | | |
| 4.1 Мероприятия: Разработка проектно– сметной документации на выполнение ремонта территорий общего пользования |  | | 2018 | 2022 | \_\_\_локально – сметных расчета | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| 4.2 Мероприятия:  проведение ремонта и комплексного обустройства мест массового отдыха |  | | 2018 | 2022 | проведен ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров, установка МАФ | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| Задача 5. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования | | | | | | | |
| 5.1 Мероприятия: |  | |  |  | Площадь благоустроенной территории общего пользования \_\_\_ Га, доля площади благоустроенной территории общего пользования \_\_\_\_% | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| Задача 6. Привлечение населения к участию в благоустройстве территории общего пользования | | | | | | | |
| 6.1. Мероприятия: информирование населения о проводимых мероприятий по благоустройству территории общего пользования |  | | 2018 | 2018 | 100 % уровень информирования о мероприятиях по благоустройству территории общего пользования, | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| 6.2 Мероприятия: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования |  | | 2018 | 2018 | доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100% | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды Надеждинского сельского поселения

на 2018 год»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2018 год | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР |  |
| Муниципальная программа | всего в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| (наименование ответственного исполнителя) |  |  |  |  |  |  |
| (наименование соисполнителя) |  |  |  |  |  |  |
| (наименование государственного (муниципального) заказчика-координатора) |  |  |  |  |  |  |
| (наименование участника) |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды Надеждинского поселения на 2018 год»

План реализации Муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события [программы](consultantplus://offline/ref=1BB76CE11A32CE855BABD4642DE9CA9A73E42BE33B356D9C17D88B3AFC1FB24311B95BC565AFE903aEFDJ) | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | |
| 2018 год | | | |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие № 1 | Опубликование для общественного обсуждения проекта муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие №2 | Утверждение муниципальной программы с учетом обсуждения с заинтересованными лицами |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | | |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды Надеждинского сельского поселения на 2018 год»

Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Источники и направления финансирования | Финансовые затраты, тыс. руб. |
| 1 | 2 |
| Всего, |  |
| в том числе: |  |
| бюджет Российской Федерации |  |
| бюджет \_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| внебюджетные источники |  |

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды Надеждинского сельского поселения на 2018 год»

Виды работ трудового участия, с указанной нормативной стоимостью (единичные расценки)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| № пп. | Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость с материалом, руб. | Трудозатраты, чел.-час. | Вид |
|  | Посев газона | 1м2 |  | 0,51 |  |
|  | Устройство клумбы | 1м2 |  | 2,01 |  |
|  | Установка вазона | 1 шт. |  | 3,27 |  |
|  | Посадка деревьев-саженцев, кустарника | 1 шт. |  | 2,04 |  |
|  | Ограждения для детской или спортивной площадки | 1м.п. |  | 1,47 |  |
|  | Ремонт металлических ограждений | 1 м2 |  | 9,61 |  |
|  | Масляная окраска металлических ограждений | 1м2 |  | 0,36 |  |
|  | Ремонт деревянных ограждений | 1 калитка |  | 1,62 |  |
|  | Масляная окраска деревянных ограждений | 1 м2 |  | 0,78 |  |
|  | Корчевка пней вручную | 1 шт. |  | 3,70 |  |
|  | Формовочная обрезка деревьев | 1 шт. |  | 0,98 |  |
|  | Выкашивание газонов | 1м2 |  | 0,01 |  |
|  | Омоложение живых изгородей (кустарников) | 1п.м. |  | 0,25 |  |
|  | Земляные работы | 1 м2 |  | 0,08 |  |
|  | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 1м2 |  | 0,24 |  |
|  | Очистка участка от мусора | 1м2 |  | 0,04 |  |
|  | Ручная побелка деревьев | 1 дерево |  | 0,01 |  |